Comitato Scientifico 11/07 |Verbale

## Data | ora riunione 11/07/2019| 10.30 | Luogo riunione sede Regione Emilia-Romagna (BO)|Collegamento in videoconferenza

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Riunione indetta da | RER | | Tipo di riunione | Comitato Scientifico | |  |  | |  |  | |  |  | | Presenti: tutti gli enti partner e fornitori RTI ad eccezione dell’UTI. |

# Argomenti dell'agenda

## | Argomento dell'agenda I *Kit di riuso VeLA: componenti ancora aperte del team sicurezza e team performance*

Dopo l’approvazione delle prime cinque componenti del kit, sono stati validati anche quelle realizzate dal team sicurezza e del team performance.

La componente organizzazione e performance, presentata dalla coordinatrice di progetto conterrà:

* check list;
* scheda per la rilevazione dei casi studio. La scheda teams performance verrà inviata agli enti partner che hanno già effettuato la sperimentazione (quindi non sarà inviata a Regione Piemonte, Città Metr. di Bologna e UTI). Chi ha sperimentato racconterà con 1 o 2 schede quanto fatto (così da avere 10-12 schede da condividere).

Obiettivo: raccontare casi concreti così da fornire casi di studio.

La scheda per contestualizzare la sperimentazione renderà dunque concreto quanto detto in alcune parti del kit.

La seconda parte della scheda è testuale e libera con qualche domanda per raccontare cosa si è prodotto come team di lavoro.

Per la componente disciplina e sicurezza, presentata da Andrea Lisanti - P4I, è stata realizzata e validato il documento di Informativa. Hanno preso parte alla call di validazione i referenti del team dei seguenti partner di progetti:

* Provincia Autonoma di Trento
* Regione Piemonte
* Città Metropolitana di Bologna

## | Argomento dell'agenda I *Rilascio del kit*

È stato proposto dalla coordinatrice di progetto il rilascio del kit di riuso a seguito della compilazione di un modulo di manifestazione d'interesse, che sarà consolidato anche attraverso un accordo, con l'idea di ampliare la rete e mettere in ricircolo le migliorie da apportare al kit. Depositari tutti del kit con possibilità di gestire a livello territoriale le singole pratiche.

L'Agenzia per Coesione Territoriale ha chiesto un controllo di qualità evitare che chi apporti modifichi infici sulla qualità del lavoro svolto. Questo implica la continuità della rete VeLA per sviluppare e consolidare altri strumenti per lo SW.

**Accordo PPP**

Illustrata la bozza di accordo il cui obiettivo è esercitare in maniera condivisa e coordinata le attività di gestione legate al kit.

E’ stata svolta la discussione sul testo e un confronto sulle migliorie da apportare.

Si è deciso all’unanimità di dividere al momento i due processi (rilascio kit e partenariato -da confezionare accordo nel mese di settembre-) e procedere temporalmente spediti in vista e del 25 e del 31 luglio.

È stato, infine, proposto da Gianluigi Cogo, Regione Veneto, il posizionamento della rete VeLA “da community a centro di competenza”.

## | Argomento dell'agenda I *Ultimi rilasci previsti e parte di rendicontazione*

L’attenzione si è in realtà focalizzata sul webinar del 25 luglio, ricordando agli enti partner di condividere l’evento con gli enti interessati al riuso del kit VeLA.